Enregistrement d’avancement

L'état des Tâches réelles par rapport aux tâches planifiées
À ce jour, nous sommes à jour dans toutes les tâches réelles par rapport au tâches planifiées.

L'état des résultats réels par rapport aux objectifs et aux buts établis
Nos résultats sont très bons jusqu’à présent, nous sommes dans les buts établis et les objectifs.

L'état des ressources réellement affectées au projet par rapport aux Ressources planifiées
Nous avons bien affecté nos ressources, car nous sommes conformes au plan.

L'état des coûts réels par rapport aux coûts prévus au budget
Nous dépassons les coûts prévus au budget, car, nous avons mal évalué le nombres d'heures de travail réelles nécessaires.

L'état de la durée réelle par rapport à celle prévue
La durée réelle dépasse celle prévue de 35%.

L'état des risques réels par rapport aux risques précédemment identifiés
Les risques que nous avons identifiés étaient bel et bien les bons. Tout est conforme à ce que nous avons trouvé.

L'enregistrement de tout écart par rapport aux tâches planifiées et la justification de cet écart
Il n'y a que le budget et la durée que nous avons mal planifiés et estimés.

Rédigé par : Mathieu Guérin

Date : 25-03-2013